АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛЕПЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2015 № 10 с. Клепечиха

«О мероприятиях по пропуску

паводковых вод на территории

Клепечихинского сельсовета

весной 2015 года»

В целях организованного пропуска весеннего паводка и обеспечения

устойчивой работы организаций и предприятий на территории сельсовета,

для выполнения четкой организационной работы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при Администрации Клепечихинского сельсовета для

организации работ и обеспечения безопасности на период пропуска паводковых

вод паводковую комиссию в составе:

председатель комиссии – глава Администрации Кандыбка Николаю Васильевичу;

члены комиссии:

- бригадиры – Ильенко Григорий Иванович

- главный инженер СПК «Путь Ленина» Лель Владимир Робертович;

- зав. гаражом СПК Скок Григорий Иванович;

- завхоз школы Кузуб Владимир Николаевич;

- прораб СПК- Борченко Алексей Витальевич;

-начальник участка РЭС Василенко Анатолий Григорьевич.

2. Руководителям предприятий всех форм собственности, организаций и

учреждений обеспечить пропуск паводковых вод по прилегающей территории,

предоставлять в случае необходимости в распоряжение комиссии необходимую

технику для организации и проведения мероприятий:

- организовать очистку снега у плотин, откосов, насыпей и выемок,

угрожающих оползням, очистить канавы и водонапускные трубы под ногами,

водосточные каналы вдоль улиц и дорог. Ответственные бригадиры бригад

СПК «Путь Ленина», Администрация села, срок исполнения до 10.03.2015 года;

- очистить от снега здания складов, ферм и других объектов

производственной и социальной сферы. Ответственные руководители производственных участков, организаций, срок исполнения до 10.03.2015

года;

- жителям села на своих подворьях и прилегающей территории произвести

отводные каналы для пропуска талых вод. Ответственные домовладельцы, срок

исполнения до 10.03.2015 года;

- организовать контроль за АЗС и нефтебазой, с целью недопущения попадания ГСМ в водоемы. Ответственные зав. нефтебазой Чернобай В.И.,, главный инженер Лель В.Р.,

- провести обследование состояния скотомогильников, принять меры в случае их затопления. Ответственный главный ветврач СПК «Путь Ленина» Ильенко Е.Г.,

- принять необходимые меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоёмы. Ответственный гл. агроном СПК «Путь Ленина», срок исполнения до 10.03.2015 года.

- произвести необходимые мероприятия и работы по герметизации всей действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод. Ответственные руководители водопроводной службы СПК «Путь Ленина», срок исполнения до 10.03.2015 года.

- выполнить ревизию запорной арматуры водоразборных колонок и водопроводных колодцев, исключив возможность попадания поверхностных вод, стоков в водопроводную сеть. Ответственные руководители водопроводной службы СПК «Путь Ленина», срок исполнения до 10.03.2015 года.

- обеспечить необходимый запас продовольствия, топлива, кормов для скота пос. Березовка, сообщение с которым может быть нарушено паводковыми водами. Ответственные бригадир бригады № 3 СПК «Путь Ленина», срок исполнения до 10.03.2015 года.

- установить дежурство работников Администрации по приему заявок от населения, направлению техники для оказания помощи (ответственная секретарь Администрации сельсовета Т.Ф. Унгефуг)

3. Утвердить график дежурства (прилагается).

Глава Администрации Н.В. Кандыбка

Приложение

к постановлению

№ 10 от 16.02.2015

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ НА ПЕРИОД

ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД

на 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф. И. О. | Дни дежурств  апрель | Телефон рабочий | Телефон домашний |
| 1 | Кандыбка Николай Васильевич | 1.8.15.22.29.30.31 | 25-3-43 | 89039929808 |
| 2 | Ильенко Григорий Иванович | 2.9.18.23 | 25-9-70 | 25-9-15 |
| 3 | Кузуб Владимир Николаевич | 3.10.17.24 | 25-3-58 | 25-3-72 |
| 4 | Скок Григорий Иванович | 4.11.18.25 | 25-3-34 | 25-9-53 |
| 5 | Лель Владимир Робертович | 5.12.19.26 | 25-3-67 | 25-0-73 |
| 6 | Борченко Алексей Витальевич | 6.13.20.27 | 25-3-83 | 25-0-45 |
| 7 | Василенко Анатолий Григорьевич | 7.14.21.28 | 25-3-95 | 25-3-26 |

Глава Администрации Н.В. Кандыбка