АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛЕПЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2015 № 20

с. Клепечиха

О мероприятиях по санитарной

очистке и благоустройству села

Клепечиха и поселка Березовка

Рассмотрев и обсудив мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству села с 20 апреля по 20 мая 2015 года.

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельсовета (прилагается).

3. Санитарной комиссии организовать рейды и освещение материалов о выполнении мероприятий на стенде Администрации сельсовета, СПК «Путь Ленина».

4. СПК «Путь Ленина» оказывать помощь транспортом в уборке территории частных подворий.

5. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Клепечихинского сельсовета Н.В. Кандыбка

Приложение

к постановлению № 20

от 20.04.2015

ПЛАН

Мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству на территории

Клепечихинского сельсовета

на 2015 год

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1 | Объявление месячника по благоустройству и санитарной очистке | С 20.04.2015 по 20.05.2015 | Администрация сельсовета |
| 2 | Молодежный субботник по очистке центральной площади и парка | 20.04.2014 | ОСМ, КСШ, КБЦ  Администрация |
| 3 | Приведение в порядок памятников защитникам Отечества, мест воинских захоронений; | До 01.05.2015 | Администрация сельсовета, КДЦ, КСШ |
| 4 | Приведение в порядок и ремонт надмогильных памятников воинских захоронений на муниципальных кладбищах. | До 08.05.2015 | Администрация сельсовета, КДЦ, КСШ, Совет ветеранов |
| 5 | Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны, памятники гражданской войны, защитникам Отечества, места воинских захоронений. | До 08.05.2015 | Администрация сельсовета, СДК, КДЦ, Совет ветеранов |
| 6 | Уборка золы у частных подворий,  и остатки кормов | В течение месячника | Администрация, СПК, жители села |
| 7 | Уборка территории предприятий, организаций и частных подворий, их фасадной части | До 9 мая | Руководители организаций, жильцы |
| 8 | Контроль за стихийными мусорными свалками, использованием земельных участков, санитарным состоянием частных подворий, на полигоне ТБО произвести буртовку | В течение лета  1 раз в неделю | Санитарная комиссия |
| 9 | Благоустройство и санитарная очистка территорий кладбищ с. Клепечиха и пос. Березовка | Апрель | Администрация, жильцы  Совет ветеранов |
| 10 | Борьба с сорной растительностью | Июль, август | Жители села |
| 11 | Уход за центральной площадью села, вспашку и посадку цветников на мемориале. | В течение лета | Администрация села  Совет ветеранов |
| 12 | Месячник по уничтожению дикорастущей конопли | Август | Санитарная комиссия, участковый инспектор |
| 13 | Контроль за нарушением правил содержания домашних животных (бродячий скот) | Постоянно | Санитарная комиссия |
| 14 | Конкурс на лучшую усадьбу, улицу, производственный участок | Май – август | Администрация, СДК, Женсовет |
| 15 | Результаты рейдов освещать на стенде Администрации | 1 раз в месяц | Администрация села |

Глава Администрации сельсовета Н.В. Кандыбка